# Umowa

Zawarta w dniu …………. w Rybniku, pomiędzy:

Miastem Rybnik - Zespołem Szkolno – Przedszkolnym nr 4, ul. Komisji Edukacji Narodowej 29, 44-207 Rybnik, zwanym dalej „Zleceniodawcą” – reprezentowanym przez:

Dyrektora Bożenę Szymura

a

…

zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

Przedmiot umowy Wykonanie pionizacji muru oraz dobudowanie przypory , która zabezpieczy mur przed możliwością wychylenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.

Zakres robót według Przedmiaru robót.

Dokument ten stanowi integralną część umowy.

§ 2

Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

§ 3

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- realizacja przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą,

- przejęcie terenu budowy,

- ponoszenie odpowiedzialności za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy,

- zagospodarowanie terenu prowadzenia robot na własny koszt,

- zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zamówienia,

- utrzymanie porządku na terenie budowy,

- przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności 
i aprobat technicznych zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane,

- powiadomienie inwestora o planowanych odbiorach:

  - robót zanikających z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym,

  - końcowym z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym.

§ 4

Do obowiązków Zleceniodawcy należy:

    - przekazanie Wykonawcy terenu prowadzenia robót niezwłocznie po podpisaniu umowy,

    - dokonanie odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających,

§ 5

Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za mienie zgromadzone w miejscu prowadzenia prac remontowych przez Wykonawcę.

§ 6

Termin wykonania przedmiotu umowy: 06.08.2018 r.

§ 7

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniodawca zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ……….. złotych brutto (słownie : ………. złotych 00/100 w tym należny podatek VAT).

2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy.

§ 8

- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru robót podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i  Zleceniodawcy.

- Termin płatności faktur ustala się na 7 dzień od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentacją rozliczeniową. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy.

- W fakturze VAT dane Zleceniodawcy określone będą następująco:

Nabywca:

Miasto Rybnik

ul. Bolesława Chrobrego 2

NIP 642-001-07-58

Odbiorca:

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4

ul. Komisji Edukacji Narodowej 29

44-207 – Rybnik

§ 9

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 642-274-46-48

§ 10

W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przy pomocy podwykonawców Wykonawca ponosi wobec Zleceniodawcy pełną odpowiedzialność za roboty przez nich wykonane.

§ 11

Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi nie później niż w terminie wykonania przedmiotu umowy. Gotowość do odbioru Wykonawca zgłosi Zleceniodawcy na jeden dzień przed zakończeniem robót oddzielnym pismem lub telefonicznie.

§ 12

Wykonawca udziela Zleceniodawcy pięcioletniej gwarancji na roboty objęte niniejszą umową.

Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru przez Zleceniodawcy robót. Odbiór robót musi być potwierdzony protokołem podpisanym przez przedstawicieli Zleceniodawcy, Wykonawcy.

§ 13

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od powiadomienia go przez Zleceniodawcę o wadzie, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym – uzgodnionym przez strony w terminie do usunięcia wad - terminie.

§ 14

Zleceniodawca dokonuje usunięcia wady we własnym zakresie na koszt Wykonawcy 
w przypadku:

- bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad,

- pisemnego uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonanego w terminie 
usunięcia wad,

§ 15

1. Wykonawca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną:

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

2) za opóźnienie w wykonaniu robót w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień przekroczenia terminu,

2. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 16

- Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie:  …….

2. 	Zleceniodawca przewiduje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2. Zmiana ta  wymaga pisemnego oświadczenia Zleceniodawcy lub Wykonawcy pod rygorem nieważności.

§ 17

W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 18

Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 20

Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez 
Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zleceniodawcy.

§ 21

Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze stron.

ZLECENIODAWCA								WYKONAWCA